تقرير عن الموقف البيئى

لشركة لافارج للأسمنت مصر

تم تأسيس المصنع فى 1996 وتم الإنتاج فى سنة 1999وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكلينكر بالمصنع حوالى 8,2 مليون طن/سنة ، كما يبلغ إنتاج الأسمنت حوالى 9,6 مليون طن/سنة

- تحتوى الشركة على الاتى:

- يوجد لدى الشركة عدد (5) خطوط إنتاج تعمل بالطريقة الجافة بطاقة إنتاجية تصل الى 5000 طن/يوم لكل فرن

- عدد (7) طواحين أسمنت بطاقة إنتاجية للتعبئة 33000 طن/يوم و عدد (1) طاحونة للفحم

- عدد (4) طواحين خام بطاقة إنتاجية  48000 طن/يوم.

- تقوم الشركة باستخدام مزيج الوقود لخطوط الانتاج كما يلى:

  - 15% مازوت

  - 25% وقود بديل

  - 60% فحم بترولى pet coke

الموقف التنفيذى لخطة توفيق الأوضاع البيئية لشركة اسمنت لافارج:

- تقدمت الشركة بخطة توفيق الاوضاع البيئية لجهاز شئون البيئة فى 2011 وتشتمل على عدد 5 مشروعات بتكلفة استثمارية تصل الى 148 مليون جنية مصرى فى الفترة الزمنية (2011-2017)

- ويقوم جهاز شئون البيئة بمتابعة الجدول الزمنى لتنفيذ الخطة ومن اهم مشروعات الخطة الاتى:

  - تم تنفيذ مشروع اعادة تأهيل المرسبات الإلكتروستاتيكية بخطوط إنتاج الأسمنت الجاف رقم 1، 2، 3 ،4 بقيمة إجمالية قدرها 48 مليون جنية تمويل ذاتى من الشركة.

  - يتم التخلص الامن من تراب الباى باص (250 الف طن سنوى) من خلال الاتى:

    - التعاقد مع شركة النيل للطرق والكبارى لاعادة استخدامة برصف الطرق

    - الدفن من خلال مدفن صحى معتمد من جهاز شئون البيئة

    - جارى التعاقد مع شركة المقاولون العرب للاستفادة منه

  - تم تغطية اماكن التخزين المفتوحة بالكلنكر وسيور نقل الخام.

  - جارى الاعداد لمشروع استبدال المرسبات الإلكتروستاتيكية بفلاتر نسيجية جديدة في خط إنتاج الأسمنت الجاف رقم 5 بتكلفة تقدر بـ 100 مليون جنية مصرى.

دور جهاز شئون البيئة في مساعدة الشركات لتحقيق التوافق البيئي:

##### قام جهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفنى للشركات من خلال ادارة الصناعة للوقوف على الوضع البيئى للشركة ومساعدتهم فى اعداد خطط توفيق الاوضاع البيئية بالجدول الزمنى المقترح لتنفيذ تلك المشروعات

##### ويتم رصد الانبعاثات من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الغازية بجهاز شئون البيئة والتى تبين الاتى:

- متوسط قياسات الانبعاثات لخطوط الانتاج رقم 1، 2، 3 ،4 خلال عام 2014 اقل من 100 مليجرام/متر3

- متوسط قياسات الانبعاثات لخط الانتاج رقم 5 خلال عام 2014 تتراوح من 50 الى100 مليجرام/متر3

الرسم البياني يوضح كمية الأتربة المنبعثة خلال شهر سبتمبر وأكتوبر 2014:

خط رقم (1) حدود القانون 100 مللج/م3                               خط رقم (2) حدود القانون 100 مللج/م3

خط رقم (3) حدود القانون 100 مللج/م3                               خط رقم (4) حدود القانون 100 مللج/م3

خط رقم (5) حدود القانون 50 مللج/م3