مجهودات شركة ابو زعبل للاسمدة للتوافق البيئى بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة

- شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية من الشركات الرائدة في مصر  بل ومنطقة الشرق الأوسط  في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية  وهي الشركة الوحيدة في مصر المنتجة لحمض الفوسفوريك وسماد السوبر فوسفات الثلاثي وتمتلك شركة أبو زعبل للأسمدة عديد من مقومات النجاح  سواء الادارية او المادية أو الكوادر الفنية والخبرات المتميزة في مجال الصناعة

- شركة ابو زعبل لديها مجموعة من المشكلات البيئية و ذلك منذ الثمانيات و ظهرت هذه المشكلات  بوضوح مع صدور قانون البيئة عام 1994 حيث لم يكن هناك معايير بيئية او قوانين منظمة عند انشاء هذه المصانع

- و جدير بالذكر ان اخر وحدة انتاجية تم انشاؤها قبل الخصخصه كان عام 1984( اى قبل صدور قانون البيئة المصري بعشرة اعوام)

- في اطاربرنامج الدولة للخصخصة تم تحويل الشركة من شركة تابعه لقطاع الاعمال طبقا للقانون 2003 الي شركة مساهمة طبقا للقانون 109 وذلك في يوليو2004 وعلية قامت الشركة في اغسطس 2004  بالاستعانة بالمعمل المركزى لجامعة عين شمس لعمل القياسات البيئية اللازمة لتحديد الموقف البيئى الحقيقى لمصانع الشركة و ذلك كخطوة اساسية فى اعداد خطة توفيق الاوضاع البيئية.

- و اوضحت نتائج هذه القياسات الحالة البيئية للمصانع خاصة الانبعاثات الترابية و الغازية و التى كانت اكثر من حدود القانون فى عديد من المواقع الانتاجية

- و بناءا عليه قامت ادارة الشركة بالبدء علي الفور في إعداد الدراسات الفنية اللازمة للتوافق البيئى و ذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة و التى استغرقت حوالى اربعة عشر اشهر تم الاستعانة فيها بالخبرات المحلية و الاجنبية .

- قامت الشركة بتقديم استمارة المشاركة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية فى يناير 2007 من خلال وزارة الدولة لشئون البيئة لتمويل مشروعات الحد من انبعاثات الاتربة والانبعاثات الغازية بالبيئة المحيطة بالمصنع وبيئة العمل.

- تم تعيين خبير فنى لاعداد دراسة المراجعة البيئية للشركة ولتحديد المشروعات المقترح تمويلها.

- بلغ اجمالى المشروعات البييئية بالشركة 15 مشروع باجمالى تمويل 22 مليون دولار.

- سيتم الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الاوضاع البيئية والتى تم دراستها مع الوزارة قبل نهاية عام 2009 وقد قامت وزارة الدولة لشئون البئة من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى – المرحلة الثانية بتمويل عدد 8 مشروعات باجمالى 15 مليون دولار بشروط(80% قرض,20% منحة) وقامت الشركة بتمويل باقى المشروعات ذاتياً مقسمة على النحو التالى:

- المشروعات البيئية التى تم تمويلها من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى – المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 15 مليون دولار: إعادة تأهيل مصنع  حمض الفسفوريك, برج تبريد, إعادة تأهيل طواحين لوبلكو, سيور ناقلة وميزان, أعادة تأهيل نظام إزالة الاتربة ونظام التشغيل الخاص بطواحيين لوبلكو, تركيب مبادل حرارى, استبدال عدد 5 طواحيين برادلى بطحونتين يعملان بتكنولجيا أنظف, اعادة  تأهيل طواحيين نيومان

العائد البيئى للمشروعات: تقليل إنبعاثات فلوريد الهيدروجين, تقليل إنبعاثات الأترية الكلية

- قامت الشركة بتمويل مشروعات بيئية من خلال الموارد الذاتية للشركة   بتكلفة إجمالية 7 مليون دولا فى نقاط مختلفة من المصنع

الموقف البيئي للوحدات الانتاجية بعد انتهاء اعمال

خطة توفيق الاوضاع البيئية :

| الموقع الانتاجي | نوع الملوث | حمل التلوث قبل التاهيل طن/سنة | حمل التلوث بعد التاهيل طن/سنة | التاريخ المخطط لانهاء اعمال التوافق البيئي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مصنع حمض الفسفوريك | فلوريد الهيدروجين | 1,652 | 0,4956 | سبتمبر 2009 |
|  | الأتربة | 1280 | 512 |  |
| مصنع السوبر الفوسفات الأحادى | فلوريد الهيدروجين | 5,120 | 0,768 |  |
|  | الأتربة | 9,180 | 1,377 |  |
| مصنع السوبر الفوسفات الأحادى(طواحين برادلى) | الأتربة | 36,700 | 9,175 |  |
| مصنع حمض الكبريتيك | ثانى أكسيد الكبريت | 4,400 | 1,892 |  |