تقرير حول

جهود وزارة الدولة لشئون البيئة لتوفيق الاوضاع البيئية

لشركة الاسكندرية للاسمنت بالمكس

تحرص وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال اجهزة التفيش  البيئى المركزى و الفرعى بجهاز شئون البيئة على التفتيش الدورى و الدائم على كافة الصناعات للتاكد من التزامها بالاشتراطات و الحدود الواردة بالقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 للحد من التلوث و فى اطار ذلك تقوم  الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتفتيش البيئى الدورى على شركة الاسكندرية للاسمنت بالمكس ،كما تم ربط مداخن الشركة بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة منذ عام 2003 لرصد الإنبعاثات الصادرة من مداخن الشركة ، وكانت الشركة غير مطابقة فى بعض التفتيشات لحدود إنبعاثات الأتربة ومخالفة أحكام المادة 35 لإنبعاثات الهواء الخارجية  من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة الا ان الشركة تقدمت بخطة لتوفيق أوضاعها البيئية المخطط لها عام 2009/2011 وذلك بالتعاون مع مشروع التحكم بالتلوث الصناعى والمقدم من جهاز شئون البيئة لحل المشاكل البيئية بمدينى القاهرة و الاسكندرية والذى يقدم منحة لا ترد قدرها 20% من تكلفة المشروع ، و80% قرض و قد قام  المصنع خلال هذه الخطة برفع سعة فلتر ماكينة التعبئة رقم 4 عام 2009 بتكلفة قدرها 3.8 مليون جنية مصرى كما تم تغطية السيور الناقلة للخام والكلنكر بطول سور الشركة و سيتم  الانتهاء منها فى  6/2010 بتكلفة قدرها 560 ألف جنية مصرى بالاضافة  الى تركيب مواد مقاومة للصدأ بالفلاتر الكهروستاتيكية للفرن والمبرد تم الانتهاء من جزء منها  فى عام  2009 و يتم استكمال باقى الاعمال حتى نهايةعام  2010 بتكلفة قدرها 1.1 مليون جنية كما ستقوم الشركة بإعادة تأهيل المخزن القديم بنهاية عام 2010 بتكلفة قدرها 1.2 مليون جنية و إنشاء خزان جديد لتخزين الكلنكر سعة 60000 طن و من المخطط الانتهاء منه بنهاية عام 2011 وتقوم لجنة المتابعة بالإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية بمتابعة خطة توفيق أوضاع الشركة .

و الجدير بالذكر ان الشركة قد قامت بأيقاف خطوط الإنتاج القديمة "الاول والثانى والثالث والرابع" والتى كانت تعمل بالطريقة الرطبة عام 2002 و تم البدء فى العمل بالخط الخامس

الذى يعمل بالطريقة الجافة منذ عام 2003 وهذا الخط يعمل بالغاز الطبيعي كوقود ومزود بنوعيه من الفلتر الكهروستاتيكى لعزل إنبعاثات الأتربة والمصنف من أكفأ الفلاتر العالمية لهذا الغرض ، و حاصل على موافقة  بيئية من جهاز شئون البيئة كما قامت الشركة بعمل عمرة نصف سنوية تم فيها إيقاف المصنع كلياً في الفترة من 9 إلي 26 أغسطس 2008 وقامت الشركة خلال هذة العمرة بصيانة الفلاتر الكهرباء الموجوده على خط الإنتاج و  إجراء أعمال الصيانة لعدد 18 فلتر نسيجي (باج فلتر) حيث تم تغيير كل مواسير الشفط  لتلك الفلاتر بالاضافة الى فحص ومعالجة جميع مسارات الهواء والمواد الخام لمنع تسرب الأتربة الهاربة وحماية البيئة المحيطة وبيئة العمل الداخليةعلاوة على  صيانة السيور وتغير جوانب السيور الناقله للمواد الخام والكلنكرو كذلك تم عمل عمرة فى شهر يناير 2009 و تم فيها عزل التسريبات الموجودة بالفلاتر الكهروستاتيكية.